A.E.G.I.S. OS

Templates & SOPs OS

Chapter 3 — Project Management Templates

Mission

يشكل **Project Management** النظام المسؤول عن تحويل متطلبات العميل إلى مشروع منظم يمكن تنفيذه بكفاءة. يهدف هذا الفصل إلى توفير قوالب وإجراءات احترافية لتخطيط المشاريع، وإدارة المهام، وتتبع التقدم، وإدارة المخاطر، والتغييرات، والتسليم النهائي، وفق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع.

يعتمد هذا النظام على الوضوح، والتنظيم، والمتابعة المستمرة، لضمان تسليم المشاريع في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.

---

Core Philosophy

**"Successful projects are managed by systems, not by memory."**

كل مشروع احترافي يجب أن يبدأ بخطة واضحة، وينتهي بتسليم ناجح.

---

# Part 1 — Project Brief

## Purpose

يوضح Project Brief جميع المعلومات الأساسية الخاصة بالمشروع.

---

## Project Brief Template

### General Information

- Project Name

- Client Name

- Project Manager

- Team Members

- Start Date

- End Date

---

### Project Overview

- Business Objective

- Project Goals

- Target Audience

- Expected Outcomes

- Success Criteria

---

### Deliverables

- Final Products

- Documents

- Assets

- Reports

- Source Files

---

### Constraints

- Budget

- Timeline

- Resources

- Technical Limitations

---

# Part 2 — Project Plan

توضح خطة المشروع جميع مراحل التنفيذ.

## Project Planning Structure

Project Goals

↓

Work Breakdown Structure (WBS)

↓

Tasks

↓

Resources

↓

Timeline

↓

Quality Review

↓

Delivery

---

## Planning Rules

• قسم المشروع إلى مراحل.

• اجعل كل مهمة قابلة للقياس.

• حدد مسؤولًا لكل مهمة.

• راجع الخطة قبل التنفيذ.

---

# Part 3 — Timeline

الجدول الزمني يوضح متى يتم تنفيذ كل مرحلة.

## Timeline Template

Week 1

Planning

↓

Week 2

Design

↓

Week 3

Development

↓

Week 4

Testing

↓

Week 5

Delivery

---

## Timeline Guidelines

• أضف وقتًا للمراجعات.

• توقع التأخيرات المحتملة.

• راقب الالتزام بالمواعيد.

---

# Part 4 — Milestones

Milestones هي نقاط رئيسية لقياس تقدم المشروع.

Examples

✓ Project Approved

✓ Design Completed

✓ Development Completed

✓ Internal Review

✓ Client Review

✓ Final Delivery

---

## Milestone Rules

• كل Milestone يمثل إنجازًا واضحًا.

• لا تربط Milestones بالمهام الصغيرة.

• استخدمها لقياس التقدم.

---

# Part 5 — Task Assignment

يتم توزيع المهام على أعضاء الفريق.

## Task Template

Task Name

↓

Description

↓

Priority

↓

Assigned To

↓

Start Date

↓

Due Date

↓

Status

↓

Dependencies

---

## Task Status

• Not Started

• In Progress

• Under Review

• Completed

• Blocked

---

# Part 6 — Risk Log

يتم تسجيل جميع المخاطر المحتملة.

## Risk Template

Risk ID

↓

Risk Description

↓

Probability

↓

Impact

↓

Priority

↓

Mitigation Plan

↓

Owner

↓

Status

---

## Common Risks

• Scope Creep

• Late Feedback

• Budget Issues

• Technical Problems

• Resource Shortage

• Schedule Delays

---

# Part 7 — Status Reports

يتم إرسال تقرير دوري عن حالة المشروع.

## Weekly Status Report

### Completed Tasks

### Current Progress

### Upcoming Tasks

### Risks

### Blockers

### Client Feedback

### Next Milestone

---

## Reporting Frequency

• Daily (Internal)

• Weekly (Client)

• Monthly (Executive)

---

# Part 8 — Change Requests

أي تعديل خارج نطاق المشروع يجب أن يمر بإجراء رسمي.

## Change Request Template

Change ID

↓

Requested By

↓

Description

↓

Reason

↓

Impact Analysis

↓

Cost

↓

Timeline Impact

↓

Approval

↓

Implementation

---

## Change Rules

• لا تنفذ أي تغيير بدون موافقة.

• وثق جميع التعديلات.

• حدث نطاق المشروع عند الحاجة.

---

# Part 9 — Delivery Workflow

## Project Delivery Process

Internal QA

↓

Final Review

↓

Client Approval

↓

Final Files

↓

Documentation

↓

Project Closure

↓

Archive

---

## Delivery Package

يشمل:

• الملفات النهائية.

• ملفات المصدر.

• دليل الاستخدام.

• الوثائق.

• تقرير المشروع.

---

# Part 10 — Project SOP

## Standard Operating Procedure

### Step 1

استلام المشروع.

↓

### Step 2

إعداد Project Brief.

↓

### Step 3

إنشاء Project Plan.

↓

### Step 4

تحديد Timeline.

↓

### Step 5

توزيع المهام.

↓

### Step 6

متابعة التنفيذ.

↓

### Step 7

إدارة المخاطر.

↓

### Step 8

إعداد تقارير الحالة.

↓

### Step 9

تنفيذ المراجعات.

↓

### Step 10

تسليم المشروع.

↓

### Step 11

إغلاق المشروع وأرشفته.

---

## Project Workflow

Project Request

↓

Planning

↓

Task Assignment

↓

Execution

↓

Quality Review

↓

Client Review

↓

Final Delivery

↓

Project Closure

---

## Project Checklist

✓ Project Brief مكتمل.

✓ خطة المشروع جاهزة.

✓ الجدول الزمني معتمد.

✓ المهام موزعة.

✓ المخاطر موثقة.

✓ تقارير الحالة محدثة.

✓ طلبات التغيير موثقة.

✓ مراجعة الجودة مكتملة.

✓ العميل وافق على التسليم.

✓ المشروع مؤرشف.

---

## Project Management Principles

• Plan Before Execution.

• Define Clear Responsibilities.

• Break Large Projects Into Small Tasks.

• Monitor Progress Continuously.

• Manage Risks Early.

• Document Every Change.

• Quality Before Delivery.

• Communicate Frequently.

• Learn From Every Project.

• Continuous Improvement Never Stops.

---

## Chapter Summary

بنهاية هذا الفصل أصبحت تمتلك نظام **Project Management** احترافي متكامل، يشمل جميع القوالب والإجراءات اللازمة لتخطيط المشاريع، وإدارة الجداول الزمنية، وتوزيع المهام، ومتابعة التقدم، وإدارة المخاطر والتغييرات، وحتى التسليم النهائي، بما يضمن تنفيذ المشاريع بكفاءة وجودة عالية داخل **A.E.G.I.S. OS**.